**КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

**1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена, което се определя въз основа на предложена цена и на посочени от Възложителя показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).

**2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за процедурата и приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Крайното класиране на допуснатите оферти за всяка обособена позиция се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти за една обособена позиция са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен за съответния показател).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие изискванията, посочени по-горе.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

**Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ПП) с максимален брой точки 50 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %.**

**Показател „Ценово предложение”(ЦП) с максимален брой точки 50 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 %.**

**Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:**

**КО = ПП+ ЦП**

където:

**КО** е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

**ПП** е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.

**ЦП** е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника.

Оценката на показателя „Предложение за изпълнение на поръчката“ се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

**Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за изпълнение на поръчката съгласно чл.70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническата спецификация и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в офертите, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време. Към предложението се представя График за изпълнение на поръчката.**

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническата спецификация постигане на резултати. Предложение, което съответства на минималните изисквания на Възложителя, се допуска до оценка.

След проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане до оценка, Предложението за изпълнение на поръчката на Участника ще бъде оценявано по качествени критерии, а именно: мотивираното наличие на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо постигането на заложените резултати.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Оценката по Показател ПП се формира като сбор от базовия брой точки (точките, присъдени за наличие на минимално изискуемото съдържание на предложението и съответствието му с минималните изисквания на Възложителя) и присъдените допълнителни точки (ако са присъдени такива).

Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по **Показател ПП** е **20,00 точки** (базов брой точки).

Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по **Показател ПП** е **50,00 точки**.

Оценка **20,00 точки** се поставя на предложение за изпълнение на поръчката, което има минимално изискуемото съдържание и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика.

Допълнителни точки се присъждат на база съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, ако това предложение съдържа всички задължително изискуеми елементи (минимално изискуемо съдържание) и надгражда минималните изисквания на Възложителя, както е посочено по – нататък в настоящата методика.

Ако предложението за изпълнение на поръчката **не отговаря** **на минималните изисквания** на Възложителя, Участникът ще бъде **отстранен** от по – нататъшно участие в процедурата.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал **несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба или с изискванията на Възложителя и/или е цитирал друг Възложител /структура, която не е част от процедурата/ и/или финансиращ орган, и/или има текстове на чужд език без предоставен официален заверен превод на същите**, той ще бъде **отстранен** от по – нататъшно участие в процедурата.

**Минимални изисквания към съдържанието на предложението даващо на участника 20 точки:**

|  |
| --- |
| 1. Предложение за технологична последователност и продължителност на изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение и да се предложат срокове за изпълнение на всички строително – монтажните и административни работи необходими за стартиране, управление по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график.  |
| 2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка на обекта. Описаната организация на строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че обекта е инфраструктурен, и който ще функционира по-време на СМР на обекта.  |
| 3. Предложение ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, машини и материали/.  |
| 4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните компоненти:- СМР, съответстващи на Количествената сметка- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/;- да се посочи квалификацията и броя на използваните работници и експерти;- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;- да се опише етапност за изпълнение на дейностите;- да се опише вида и броя на използваната механизация;- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на механизацията. |

**ВАЖНО!**

**Участник се отстранява от процедурата:**

**1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

**2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по го-горе точки от 1 до 3;**

**3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по го-горе точки от 1 до 3;**

**4. Ако е представил предложение, в което липсва График за изпълнение на поръчката като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката” или представеният График за изпълнение на строителството не съответства на предложението на Участника, техническата спецификация и/или на изискване на Възложителя.**

**Оценяването на оферти, които отговарят на изискванията се извършват по следния начин:**

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в своята цялост гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническите спецификации постигане на резултати, ще бъде оценено с оценка 20,00 точки по Показател ПП.

Предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, има минимално изискуемото съдържание, както е посочено по – нагоре в настоящата методика, и в своята цялост гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на Техническите спецификации постигане на резултати, като спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по – долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи допълнително точки за наличието на всяко едно от изброените условия.

**Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на участника допълнителни 10 точки към базовите или крайно оценен с 30 точки:**

|  |
| --- |
| 1. Предложение за технологична последователност и продължителност на изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение и да се предложат срокове за изпълнение на всички строително – монтажните и административни работи необходими за стартиране, управление по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката.  |
| 2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка на обекта. Описаната организация на строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че обекта е инфраструктурен, и който ще функционира по-време на СМР на обекта. Описаната организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички заинтересуваните страни по време на строителство.  |
| 3. Предложение ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа.  |
| 4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните компоненти:- СМР, съответстващи на Количествената сметка- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/;- да се посочи квалификацията и броя на използваните работници и експерти;- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;- да се опише етапност за изпълнение на дейностите;- да се опише вида и броя на използваната механизация;- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на механизацията. |
| 5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълняваните строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. |

**Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на участника допълнителни 20 точки към базовите или крайно оценен с 40 точки:**

|  |
| --- |
| 1. Предложение за технологична последователност и продължителност на изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение и да се предложат срокове за изпълнение на всички строително – монтажните и административни работи необходими за стартиране, управление по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съобразени с технологичните (произтичащи от предвидената технология) и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта, както и етапи на изпълнение на договора. |
| 2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка на обекта. Описаната организация на строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че обекта е инфраструктурен, и който ще функционира по-време на СМР на обекта. Описаната организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички заинтересуваните страни по време на строителство. Да се опише организация по, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите, намаляване на негативното влияние на заинтересуваните страни по време на строителство и да осигурява необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта. |
| 3. Предложение ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите трябва да е приложима за конкретния обект, предвид техните характеристики и особености на технологична последователност, и да е съобразена с описаните ресурси. |
| 4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните компоненти:- СМР, съответстващи на Количествената сметка- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/;- да се посочи квалификацията и броя на използваните работници и експерти;- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;- да се опише етапност за изпълнение на дейностите;- да се опише вида и броя на използваната механизация;- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на механизацията. |
| 5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълняваните строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености. |
| 6. Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната сред, съобразени със спецификата и местоположението на обекта. |

**Условия, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, даващи на участника допълнителни 30 точки към базовите или крайно оценен с 50 точки:**

|  |
| --- |
| 1. Предложение за технологична последователност и продължителност на изпълнението - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение и да се предложат срокове за изпълнение на всички строително – монтажните и административни работи необходими за стартиране, управление по време на изпълнение и приключване на СМР, който да отговарят и кореспондират с приложения от участника график. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за конкретния обект на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съобразени с технологичните (произтичащи от предвидената технология) и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта, както и етапи на изпълнение на договора. |
| 2. Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка на обекта. Описаната организация на строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Обезопасеното на площадката, от гледна точка на това, че обекта е инфраструктурен, и който ще функционира по-време на СМР на обекта. Описаната организация трябва да се отнася конкретно за обекта, да е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на всички заинтересуваните страни по време на строителство. Да се опише организация по, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите, намаляване на негативното влияние на заинтересуваните страни по време на строителство и да осигурява необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта. |
| 3. Предложение ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на поръчката - Следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, и да се представи План за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, машини и материали/. Предвидените ресурси – работна сила, механизация и материали, трябва да са съобразени с предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на ресурсите трябва да е приложима за конкретния обект, предвид техните характеристики и особености на технологична последователност, и да е съобразена с описаните ресурси. |
| 4. График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника), който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата спецификация. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на участника и да съдържа следните компоненти:- СМР, съответстващи на Количествената сметка- време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/;- да се посочи квалификацията и броя на използваните работници и експерти;- да се посочи квалификацията на работниците спрямо НКПД;- да се опише етапност за изпълнение на дейностите;- да се опише вида и броя на използваната механизация;- да се опише вида на основния материал който се влага в обекта;- да бъде представена диаграма на работната ръка и механизацията;Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.Диаграмата на работната ръка трябва да показва броят на работниците във всеки момент на обекта, както и диаграма на механизацията. |
| 5. Участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата поръчка. Предмет на мерките е гарантиране на качествено изпълнени строителни - монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с изпълняваните строително – монтажни работи, и да осигуряват постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка. Предложените мерки за осигуряване на качеството трябва да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености.Едновременно с това за всяка предложена мярка в Предложението трябва да са налични едновременно следните компоненти:1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.*За ефективни ще се приемат само мерки, които са свързани с предмета на настоящата поръчка, а именно изпълнение на конкретния обект и практически обосновават минимизирането на вредите върху околната среда по посочените по – горе аспекти.* |
| 6. Участникът следва да предложи ефективни мерки за опазване на околната сред, съобразени със спецификата и местоположението на обекта и свързани със следните аспекти:1. Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;2. Подготовка и използване на строителни продукти;3. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците;4. Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;5. Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка.Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с всеки един от дефинираните аспекти. |

**Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представлява оценка на предложената цена от участника и се формира по следната формула:**

**ЦП= ЦП мин. / Ц участник х50**

**където:**

**ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;**

**Ц участник – предложена цена за изпълнение от съответния участник.**

**ВАЖНО!**

**Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се отстранява от участие в процедурата.**

Комплексната оценка **КО** на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Комплексната оценка **КО**, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.